AI标签系统V1产品需求文档

# AI标签系统 V1 产品需求文档（PRD）

## 一、文档信息

文档标题：AI标签系统 V1 产品需求文档

版本号：v1.0

编写日期：2025-11-11

编写人：谢远志

适用阶段：立项与设计阶段

文档说明：本PRD为“存客宝私域数据中台”的子模块文档，重点说明AI标签系统的业务目标、核心逻辑与功能架构。

## 二、项目背景与目标

在私域生态中，用户数据来自多维场景（微信好友、聊天内容、购买记录、第三方平台数据等）。传统人工标签方式效率低、更新慢，难以形成动态画像。因此需引入AI语义分析与自动标签体系，实现“人工定义 + AI生成 + 审核入库”的智能化标签系统。

产品目标：结合AI大模型能力，构建“人工 + AI”的标签系统。通过人工定义与AI语义分析共同实现标签生成，并设立审核与版本维护机制。实现快速、智能的数据标签化与人群筛选，降低人工成本，为用户价值评估与智能推荐奠定基础。

产品定位：AI标签系统是私域数据中台的核心基础模块，支撑整个平台的用户洞察、分层管理和策略执行。

成功指标（KPI）：

| 指标项 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自动标签准确率 | ≥85% | 基于人工校验样本 |
| 标签审核通过率 | ≥70% | 表示AI生成质量 |
| 人工打标耗时降低 | ≥60% | 与原人工模式对比 |
| 数据查询响应时间 | <2秒 | 人群筛选延迟指标 |

## 三、用户与场景分析

1. 用户画像

| 用户角色 | 职责 | 使用频率 | 核心痛点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台运营方 | 负责全平台数据监控与策略分析 | 高 | 需要统一标签标准与跨项目可比性 |
| 项目方运营 | 运营单一项目的用户数据 | 中 | 希望快速筛选高价值用户 |
| AI管理员 | 审核AI自动生成标签 | 中 | 需方便查看AI标签语义与置信度 |
| 数据分析师 | 输出分析报表 | 低 | 需获取标签结构化数据接口 |

2. 使用场景：
1. AI自动打标：系统每日分析新增数据，生成候选标签。
2. 人工审核入库：管理员确认AI标签准确性。
3. 标签管理维护：统一标准与版本控制。
4. 标签筛选应用：基于标签筛选人群，输出营销系统。

## 四、功能需求说明

1.模块结构：数据源输入 → AI语义引擎 → 标签生成候选库 → 人工审核中心 → 标签主库 → 下游应用。

2.功能清单：

| 模块 | 子功能 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标签生成 | AI语义识别 | 从文本数据中抽取关键词并生成标签 大模型提示词 | P0 |
| 标签管理 | 标签列表 | 展示全部标签及状态 | P0 |
| 标签审核 | 审核中心 | 审核AI生成标签并入库 | P0 |
| 版本管理 | 标签版本 | 查看版本记录、回溯 | P1 |
| 标签查询 | 模糊搜索 | 支持多条件筛选标签 | P1 |
| 标签应用 | 用户筛选 | 按标签筛选人群并导出 | P1 |
| 规则管理 | 触发规则 | 配置行为触发、活动批量、派生规则 | P1 |
| 数据管理 | 数据导入 | 导入表格等文件，AI进行数据清洗和自动打标签，进行数据入库 | P1 |

### 3.功能说明示例：AI语义识别模块

功能描述：调用大模型API（如豆包 / GPT），基于语义上下文自动生成候选标签输入：用户聊天内容 / 用户备注 / 行为日志

输出：结构化标签（{标签名称, 类型, 置信度, 来源}）

异常场景：低置信度标签（<0.4）不入候选库

## 五、数据与交互设计

1、数据结构设计

| 字段名 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| tag_id | String | 标签唯一ID |
| tag_name | String | 标签名称 |
| tag_type | Enum | 人工 / AI生成 |
| confidence | Float | AI置信度 |
| status | Enum | 待审核 / 已通过 / 已禁用 |
| version | String | 标签版本号 |

2、标签类型体系

根据来源与时效，标签系统分为以下六类：

A. 固化标签：长期有效，如性别、城市、渠道来源。

B. 时效标签：活动或窗口期内有效，如‘618活动参与者’、‘近30天活跃用户’。

C. 行为触发标签：由扫码、点击、访问等行为即时生成，可设TTL。

D. 规则派生标签：通过逻辑组合（如RFM模型）周期重算。

E. 第三方/合作方标签：来自外部平台（电商、房产、银行）的标签。

F. 人工/批量标签：运营人员手动添加或导入。

3、生命周期与口径

标签的有效期策略：

• permanent：永久有效，仅手动修改。

• ttl：固定过期时间（如活动结束后失效）。

• window：滑动窗口（如近7/30/90天计算）。

• evented：事件触发生成，可设过期天数。

• derived：规则计算结果，周期性重算。

• external：外部数据，过期后标记为stale。

4、数据库设计

第一个版本使用MySQL，结构简单、可扩展。

A. 标签字典表 tag_dictionary

存储标签定义、类型、口径、枚举值、版本、权限等元数据。

B. 标签实例表 tag_instance

记录标签赋值实例，含实体ID、项目ID、值、来源、置信度、生效与过期时间。

C. 标签历史表 tag_history

记录标签变化历史，支持追溯、审计。

D. 规则与事件表

tag_rule：保存派生或活动标签的计算逻辑。 event_log：记录行为事件，如扫码、点击。

规则引擎

标签赋值的三种逻辑来源：

1. 事件触发：监听行为事件，满足条件即打标签。

2. 活动批量：定时任务按SQL或DSL筛选符合条件的用户。

3. 派生规则：周期性重算逻辑标签（如高价值用户）。

6、流程图（核心）：

数据输入 → AI标签生成 → 候选标签库 → 审核通过 → 正式标签库 → 应用。

7、API接口设计（示例）

·  POST /api/tags/ai-generate
入参：文本内容
出参：标签数组（带置信度）

·  POST /api/tags/review
入参：标签ID、审核结果
出参：操作状态

GET /tags/{entity_type}/{entity_id}：查询标签。

POST /tags/query：批量查询。

POST /tags/segment：按条件筛人群。

POST /tags/apply：人工或导入打标签。

POST /tags/expire：批量失效。

8、数据的运营和扩展

• 定期清理过期标签。

• 记录操作日志与审计历史。

• 监控标签覆盖率与数据质量。

• 权限隔离：运营仅操作manual/import标签。

## ·  六、非功能性需求

·  响应时间：≤2秒

·  并发处理：支持1000条/分钟数据输入

·  安全性：用户数据脱敏存储

·  可扩展性：未来支持多语言语义模型

## ·  七、权限与角色设计

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| 平台运营方 | 查看全部项目标签、导出标签数据 |
| 项目方运营 | 查看本项目标签、执行筛选 |
| 审核管理员 | 审核AI标签入库 |
| 开发者 | 接口管理与模型调优 |

## 八、流程设计

·  AI标签生成流程
→ 数据采集 → 调用AI模型 → 输出候选标签 → 入候选库

· 人工审核流程
→ 候选标签展示 → 人工确认 / 编辑 → 审核通过 → 入正式库

· 标签版本维护流程
→ 新版本创建 → 标签比对 → 历史记录保存

## ·  九、交互与UI设计

·  标签列表页：标签名称、类型、置信度、状态、操作按钮

·  审核页：左侧AI候选列表，右侧人工修订区

·  版本页：展示版本差异与变更日志

## ·  十、里程碑与排期

| 阶段 | 时间 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 需求冻结 | 2025-11-15 | PRD V1.0 |
| 设计评审 | 2025-11-25 | 原型+接口文档 |
| 开发启动 | 2025-12-01 | 开发环境搭建 |
| 内测上线 | 2026-01-10 | MVP版本上线 |

## 十一、风险与问题

| 风险 | 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| AI标签生成准确度不足 | 高 | 引入人工校正与模型反馈机制 |
| 审核机制效率低 | 中 | 增加批量审核功能 |
| 数据安全问题 | 高 | 敏感字段脱敏与访问日志 |

## 十二、后期优化方向

·  引入自学习机制：AI根据审核反馈自动优化模型权重。

·  多模态标签扩展：图片、语音等内容智能标签化。

·  跨项目标签体系对齐：建立标签词典标准化中心。

## 阶段一｜MVP版（最小可行产品）

目标：先实现“打标签 + 筛人群 + 导出”
周期：约 2-4 周

### 开发重点

手动打标签能力

后台可创建标签（名称、类型、是否时效、作用对象）；

支持人工批量导入（Excel/CSV）；

标签能绑定到用户或微信号实体。

基础数据结构

建立 tag_dictionary（标签字典）；

建立 tag_instance（标签赋值表）。

3、圈选筛人功能

按标签组合条件（AND / OR）筛选出符合用户；

支持导出名单或同步至私域系统。

4、可视化界面

标签管理页（查看、创建、编辑）；

筛选页（标签条件 → 人群结果）。

### 交付产出

“打标签—筛人—导出”全流程跑通；

支持长期标签与人工打标；

核心表结构上线（MySQL）。

## 阶段二｜基础版（结构化 + 时效标签）

目标：实现标签生命周期管理与自动批量更新
周期：约 2-4 周

### 开发重点

1、标签生命周期

TTL机制（活动时效标签）；

滑动窗口标签（如近7/30天活跃）；

定期任务清理过期标签。

2、标签类型扩展

时效标签（活动期间有效）；

行为触发标签（扫码/点击）；

第三方手动导入标签（外部数据库）。

批量运算机制

简易规则引擎：可配置SQL条件定时打标签；

标签重算任务调度（每日T+1）。

4、权限控制

区分平台管理员 / 项目运营；

审计日志：记录谁打的标签。

### 交付产出

标签时效管理；

自动化定时标签生成；

权限 + 审计体系；

可导出带TTL信息的人群包。

## 阶段三｜智能版（规则引擎 + 实时标签）

目标：让系统“能自动打标签”，具备动态响应事件能力
周期：约 3–8 周

### 开发重点

1、规则引擎

图形化配置标签规则；

支持“当XX事件发生 → 打XX标签”；

支持SQL + JSON逻辑；

支持复合条件（嵌套AND/OR）。

2、实时标签打标

事件流（扫码、点击、提交）；

Kafka / Redis Stream；

延迟 <5 秒。

3、派生标签计算

根据多标签条件生成高阶标签（如高价值人群）；

周期重算 + 版本化管理。

4、标签快照与可解释性

标签历史记录；

可查询“该标签何时打入、来源规则、触发事件”。

### 交付产出

规则引擎上线；

实时事件打标；

高阶派生标签；

标签生命周期自动闭环。

## 阶段四｜平台版（开放与智能推荐）

目标：形成完整的“标签生态 + 策略推荐体系”
周期：约 8–16 周

### 开发重点

1、API开放

标签查询API；

圈选结果API；

标签定义/授权API。

2、AI策略引擎

根据标签画像自动推荐策略（如活动人群）；

与价值评估系统对接，自动识别高价值用户。

3、跨项目与合作方标签同步

标签共享机制；

去重口径定义；

数据同步日志。

4、可视化分析面板

标签覆盖率、使用频次、活跃趋势；

各类标签价值贡献度。

### 交付产出

平台级标签服务；

智能人群推荐；

多方协同标签体系；

运营监控仪表盘。